## Slide 1
Gerência de Delivery Funcional SAP
Conversion · Brownfield
Converter o ECC para o S/4HANA
Levar o sistema atual (ECC) ao S/4HANA preservando histórico e processos — com simplificação e remediação de código.
[ Brownfield ] [ System Conversion ] [ Clean Core ] [ SAP Activate ]
Preparado para o cliente · metodologia SAP Activate (system conversion)
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
1 / 9

## Slide 2
Por que Conversion
Preservar o que funciona e modernizar a base — sem recomeçar do zero.
Mantemos histórico e processos essenciais enquanto adotamos o modelo de dados do S/4HANA e remediamos o legado.
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
2 / 9

## Slide 3
Quando usar
Quando a Conversion é o caminho
Indicada quando os processos atuais servem e a meta é modernizar a plataforma com menor mudança.
INDICADORES
▪ Quer manter processos e histórico
▪ ECC estável e conhecido
▪ Greenfield tem prazo/risco alto
▪ Investimento atual a preservar
BENEFÍCIOS
▪ Preserva investimento e histórico
▪ Menor mudança de processo
▪ Caminho direto ao S/4HANA
▪ Base para evoluir depois
TRADE-OFFS
▪ Remediação de código Z
▪ Itens de simplificação a tratar
▪ Downtime de conversão (técnico)
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
3 / 9

## Slide 4
Metodologia
As fases no SAP Activate
Ciclo com forte componente técnico, do readiness ao go-live.
DISCOVER · BASE
▪ Readiness check e business case
▪ Estratégia de conversão
PREPARE
▪ Plano e sandbox de conversão
▪ Ambientes e governança
EXPLORE · FOCO
▪ Simplification items
▪ Análise de custom code (ATC)
REALIZE · DEPLOY · RUN
▪ Conversão técnica (DMO/SUM)
▪ Testes e ensaios de cutover
▪ Go-live e hypercare
Princípio: simplificar e remediar para clean core; cada ajuste é guiado pela compatibilidade com o S/4HANA.
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
4 / 9

## Slide 5
Abordagem
Do readiness à virada
Três frentes: preparar, converter e garantir qualidade.
PREPARAÇÃO TÉCNICA
▪ Readiness check
▪ Simplification list
▪ Custom code / ATC
CONVERSÃO
▪ DMO / SUM
▪ Ajustes funcionais
▪ Remediação de código Z
QUALIDADE E VIRADA
▪ Testes de regressão
▪ Ensaios de cutover (mock)
▪ Go-live e hypercare
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
5 / 9

## Slide 6
Entregas
Pacote de entregáveis
Conjunto recomendado para uma conversão de sistema ECC → S/4HANA.
Entregável | Valor para o cliente
Readiness & simplification report | Visão do que muda e dos pré-requisitos
Remediação de custom code (ATC) | Código compatível com o S/4HANA
Plano de conversão (DMO/SUM) | Abordagem técnica clara e segura
Ensaios de cutover (mock runs) | Downtime previsível e ensaiado
Testes de regressão | Riscos controlados antes da virada
Treinamento dos deltas | Adoção das mudanças do S/4HANA
Cutover e hypercare | Virada controlada e estabilização
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
6 / 9

## Slide 7
Cronograma e time
Cronograma macro e envolvimento
Referência por porte; o calendário sai do nº de objetos Z, simplification items e volume de dados.
Fase 1
Prepare
Readiness e plano
▪ Readiness check
▪ Sandbox de conversão
Fase 2
Explore
Simplification e código
▪ Simplification items
▪ Custom code / ATC
Fase 3
Realize
Conversão e testes
▪ DMO/SUM e ajustes
▪ Regressão e mocks
Fase 4
Deploy · Run
Virada e hypercare
▪ Cutover e go-live
▪ Estabilização
Duração por porte e time (líder/arquiteto + Basis/técnico + funcionais) estimados no OneFlow 360. Cliente: process owners + TI/Basis.
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
7 / 9

## Slide 8
Investimento
Como o valor é formado
Preço por faixa, formado pela complexidade técnica e volume — dimensionados no OneFlow 360.
Driver do custo | O que considera
Código Z a remediar | Quantidade de objetos e findings do ATC
Simplification items | Itens aplicáveis ao escopo funcional
Add-ons e integrações | Compatibilidade e dependências
Dados e downtime | Volume, estratégia de conversão e janela
Valor do projeto: A DEFINIR — fechado após o dimensionamento no OneFlow 360.
A estimativa ROM é preliminar e explícita em premissas; o número final sai do escopo aprovado.
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
8 / 9

## Slide 9
Próximos passos
Do alinhamento ao kickoff, quatro passos.
1
Aprovar escopo e abordagem
2
Nomear o time (funcional + técnico)
3
Rodar o readiness check
4
Agendar o kickoff
Decisões esperadas: aprovação da abordagem · sponsor e owners · janela de início · responsável pelo aceite.
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
9 / 9