## Slide 1
Gerência de Delivery Funcional SAP
Nova Implementação · S/4HANA Greenfield
Construir o novo, já no padrão
Implementar o S/4HANA do zero — processos redesenhados no standard, com clean core e foco em valor.
[ Greenfield ] [ SAP Activate ] [ Fit-to-Standard ] [ Clean Core ]
Preparado para o cliente · metodologia SAP Activate + princípio de clean core
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
1 / 9

## Slide 2
Por que Greenfield
Começar do zero é a chance de nascer no padrão — e crescer sem o peso do legado.
Redesenhamos os processos no standard do S/4HANA, adotando boas práticas e reduzindo a customização ao essencial.
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
2 / 9

## Slide 3
Quando usar
Quando a Nova Implementação é o caminho
Indicada quando o legado pesa mais do que ajuda — ou quando nasce um novo negócio.
INDICADORES
▪ Legado muito customizado ou obsoleto
▪ Novo negócio, fusão ou carve-in
▪ Vontade de simplificar e padronizar
▪ Histórico técnico não precisa ser mantido
BENEFÍCIOS
▪ Clean core e espaço para inovação
▪ Menor dívida técnica
▪ Processos padronizados ponta a ponta
▪ Base pronta para evoluir (RISE / cloud)
TRADE-OFFS
▪ Redesenho de processos (gestão de mudança)
▪ Migração seletiva de dados (não técnica)
▪ Esforço inicial maior que um upgrade
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
3 / 9

## Slide 4
Metodologia
As fases no SAP Activate
Ciclo completo, do caso de negócio à operação.
DISCOVER · BASE
▪ Visão, escopo e business case
▪ Estratégia de implementação
PREPARE
▪ Plano, time e governança
▪ Ambientes e ferramentas
EXPLORE · FOCO
▪ Fit-to-standard por processo
▪ Backlog de deltas e integrações
REALIZE · DEPLOY · RUN
▪ Build, migração e testes
▪ Cutover e go-live
▪ Hypercare e operação
Princípio: adotar o padrão e justificar extensões pelo valor de negócio (clean core).
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
4 / 9

## Slide 5
Abordagem
Do desenho à virada
Três frentes que caminham juntas até o go-live.
DESENHO
▪ Workshops fit-to-standard
▪ Backlog priorizado
▪ Princípios de extensibilidade
CONSTRUÇÃO
▪ Configuração e WRICEF
▪ Integrações
▪ Migração seletiva de dados
QUALIDADE E VIRADA
▪ Testes integrados e de aceitação
▪ Treinamento e gestão de mudança
▪ Cutover e hypercare
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
5 / 9

## Slide 6
Entregas
Pacote de entregáveis
Nomes e profundidade variam por escopo; conjunto recomendado para uma implementação greenfield.
Entregável | Valor para o cliente
Desenho da solução (TO-BE) | Processos no padrão, acordados e documentados
Backlog fit-gap | Demanda priorizada e rastreável
Modelo de dados e plano de migração | Dados confiáveis no go-live
Plano e evidências de teste | Qualidade comprovada antes da virada
Cutover plan | Virada controlada, com rollback
Treinamento e gestão de mudança | Adoção pelos usuários
Hypercare | Estabilização pós go-live
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
6 / 9

## Slide 7
Cronograma e time
Cronograma macro e envolvimento
Referência por porte; o calendário final sai do escopo (processos, módulos, integrações, dados).
Fase 1
Prepare
Preparação
▪ Mobilização e governança
▪ Ambientes e plano
Fase 2
Explore
Desenho (fit-to-standard)
▪ Workshops por processo
▪ Backlog e integrações
Fase 3
Realize
Construção e testes
▪ Config, WRICEF e dados
▪ Testes integrados
Fase 4
Deploy · Run
Virada e hypercare
▪ Cutover e go-live
▪ Estabilização
Duração por porte (P/M/G) e time (líder/arquiteto + consultores funcionais + técnico/dados) estimados no OneFlow 360. Cliente: sponsor + process owners/key users.
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
7 / 9

## Slide 8
Investimento
Como o valor é formado
Preço por faixa, formado pelo porte, escopo e esforço — dimensionados no OneFlow 360.
Driver do custo | O que considera
Porte (P/M/G) | Nº de processos, empresas, países, integrações e objetos
Escopo funcional | Módulos no escopo e processos críticos
Dados e integrações | Volume, migração e nº de interfaces
Gestão de mudança | Treinamento, adoção e suporte pós go-live
Valor do projeto: A DEFINIR — fechado após o dimensionamento no OneFlow 360.
A estimativa ROM é preliminar e explícita em premissas; o número final sai do escopo aprovado.
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
8 / 9

## Slide 9
Próximos passos
Do alinhamento ao kickoff, quatro passos.
1
Aprovar escopo e abordagem
2
Nomear o time do cliente
3
Disponibilizar evidências do ambiente
4
Agendar o kickoff
Decisões esperadas: aprovação da abordagem · indicação do sponsor e owners · janela de início · responsável pelo aceite.
PROPOSTA — USO DO CLIENTE
9 / 9